Tarefa 4: Revisão de backlog no OpenProject

Resumo

O backlog foi revisto para adequar o escopo do projeto ao prazo restrito de dois meses de desenvolvimento. Para viabilizar a entrega, removemos a configuração de CI/Testes (H01), a geração de comprovativos em PDF (H08) e o painel de métricas (H09). Além desta redução, simplificámos o sistema ao exigir apenas o CPF para identificação e ao tornar a aprovação de emissores manual (H07). Por fim, corrigimos fluxos arquiteturais e erros conceituais, como o respeito pela imutabilidade da blockchain no processo de revogação (H06).

Alterações:

| Card | Alteração | Antes | Depois | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H01 | alterado | [...] O Backend 1 troca uma mensagem com o Backend 2 pelo WebSocket. O CI dos dois backends roda os testes a cada push. As fichas não têm mais número repetido [...] | [...] O Backend 1 troca uma mensagem com o Backend 2 pelo WebSocket. As fichas não têm mais número repetido [...] | Avaliamos que o prazo de 2 meses não justifica o esforço de configuração de infraestrutura de integração contínua (CI). |
| H01.1 | alterado | Nas fichas de registro: RG ou CPF do aluno | Nas fichas de registro: CPF do aluno | Optamos por exigir somente o CPF do aluno |
| H01.2 | alterado | Script que cria no MongoDB as coleções de emissores e de certificados, com e-mail e hash únicos, e grava, com o perfil e a situação definidos na H01.6, um administrador, um emissor ativo e um emissor pendente com documentação para analisar. | Script de inicialização do MongoDB que deve conter as coleções emissores e certificados (email e hash devem ser únicos, respectivamente), insere três registros de teste na coleção de emissores: usuário administrador, um emissor com status 'ativo' e um emissor com status 'pendente' acompanhado de documentação para análise. | A descrição estava ambígua, logo, a fim de facilitar a execução da tarefa, a reescrita do texto foi necessária. |
| H01.4 | alterado | [...] troca uma mensagem de teste com resposta. Teste automatizado nos dois lados. É o canal do registro [...] | [...] troca uma mensagem de teste com resposta. É o canal do registro [...] | Coerência com a H01: remoção da exigência de testes automatizados devido ao prazo reduzido projeto. |
| H01.5 | removido | CI em cada backend | Fora da sprint | Decidimos não implementar o CI |
| H01.6 | alterado | "[...]uma só forma de chave, hash, identificadores e situação (válido ou revogado) nas fichas da consulta e comprovante, sem o hash de arquivo PDF e com a data do bloco só se a ficha a devolver[...]" | "[...]uma só forma de chave, hash, identificadores e situação (válido ou revogado) nas fichas da consulta, sem o hash de arquivo PDF e com a data do bloco só se a ficha a devolver[...]" | Optamos por não seguir com a função de comprovante de autenticidade |
| H03 | alterado | Sem CPF ou RG, o registro é recusado. | Sem CPF, o registro é recusado. | Optamos por exigir somente o CPF do aluno |
| H03.2 | alterado | ...campos obrigatórios com nome completo e RG ou CPF | ... campos obrigatórios com nome completo e CPF | RG não será mais uma opção, somente CPF |
| H03.3 | alterado | Formulário de registro no painel (nome completo, RG ou CPF) | Formulário de registro no painel (nome completo, CPF) | RG não será mais uma opção, somente CPF |
| H04.1 | alterado | Operação validarCertificado pela chave conforme a ficha: procura a chave no banco e responde válido com nome, curso e data, ou inválido para chave desconhecida ou revogada | Operação validarCertificado pela chave conforme a ficha: procura o hash no Backend 2 para manter a integridade do registro e responde válido com nome, curso e data, ou inválido para chave desconhecida ou revogada. | Ajuste de integridade técnica para garantir que a consulta valide se o registo na blockchain e no banco local estão sincronizados. |
| H06.1 | alterado | "[...] Operação invalidarHash conforme a ficha: registra na cadeia a revogação do hash...[...]” | "[...] Operação invalidarHash conforme a ficha: Backend 1 registra a revogação do hash alterando o estado no banco de dados, que continua valendo depois de reiniciar. [...]" | Correção conceitual: A blockchain é imutável. A revogação é apenas uma alteração de estado (metadados) no banco e não altera a cadeia. |
| H06.2 | alterado | "Backend 1: Operação revogarCertificado conforme a ficha: só o emissor dono, pede a invalidação ao Backend 2 e marca o certificado como revogado no banco" | "Operação revogarCertificado conforme a ficha: só o emissor dono, solicita ao Frontend, que comunica a invalidação ao Backend 1." | Correção de fluxo: o emissor interage com o Frontend, não diretamente com o Backend 1. |
| H07 | alterado | O sistema de cadastro do emissor deve analisar e ativar um emissor novo... sistema deve conferir se o CNPJ inserido é valido antes de ativar um novo emissor. | O administrador quer analisar e ativar um emissor novo... administrador analisa a documentação de um emissor pendente e o ativa. | Simplificamos o processo: o administrador fará a análise manual da documentação em vez de uma validação automática de CNPJ, reduzindo o esforço técnico. |
| H08 | removido | Como recrutador, quero baixar um comprovante da validação, para guardar a prova... | Fora da sprint | Optamos por não seguir com essa funcionalidade, estará fora do escopo |
| H08.2 | removido | Comprovante de veracidade em PDF na resposta de uma validação bem-sucedida... | Fora da sprint | Optamos por não seguir com essa funcionalidade, estará fora do escopo |
| H08.3 | removido | Botão de baixar comprovante de consulta pública | Fora da sprint | Optamos por não seguir com essa funcionalidade, estará fora do escopo |
| H09 | removido | Como emissor, quero ver quantos certificados emiti e quantos foram consultados... | Fora da sprint | Redução de escopo: painel de métricas removido devido ao prazo curto do projeto. Funcionalidade não essencial. |
| H09.1 | removido | Operação obterMetricasDeUso | Fora da sprint | Tarefa filha da H09, removida na redução de escopo. |
| H09.2 | removido | Gráficos de certificados emitidos e consultados | Fora da sprint | Tarefa filha da H09, removida junto com a funcionalidade de métricas. |
| H10 | alterado | Depende de: H06, H07, H08 e H09 | Depende de: H06 e H07 | Atualização de dependências após a remoção das histórias H08 e H09 do escopo do projeto. |
| H10.2 | alterado | Release v1.0 no GitHub... listam os entregáveis E1 a E8 e o que ficou na fila. | Release v1.0 no GitHub... listam os entregáveis E1 a E6 e o que ficou na fila. | Atualização após a remoção dos entregáveis E7 (PDF) e E8 (Métricas) da release da versão inicial. |
| H10.3 | alterado | Roteiro de demonstração... conferido pela chave em menos de 1 minuto, comprovante baixado e certificado revogado. | Roteiro de demonstração... conferido pela chave em menos de 1 minuto e certificado revogado. | Remoção da ação de baixar comprovante do guião de demonstração, em conformidade com a remoção da H08 do escopo. |

Pendências:

- Seguimos com os testes do Cl?; (Integração Continua com JUnit, é obrigatório)

- A plataforma apresenta erros de login para alguns integrantes do grupo, o e-mail de reset da senha não chega e não conseguimos logar. Os comentários registados nos cards podem estar todos sob o utilizador do Caio, mas representam as decisões de todo o grupo; (Reset de senhas pra geral)

- Aba backlog do OpenProject só tem os Epic;(Toda as task eram backlog, fizemos certo)

- Podemos alterar os docs anteriores conforme o escopo muda? (Sim, anexar no github)